分工说明 — 电商购物车

32516 Internet Programming — Assignment 2

Xuyu Zhang（26025395）  ·  Qiushi Huang（25668904）

本文档从英文计划同步生成，随计划更新而更新

# 一、分工总览

| 成员 | 负责方向 | 涵盖任务 |
| --- | --- | --- |
| Xuyu Zhang（26025395） | 项目基础 + 用户认证 + 购物车 | 任务 2、3、4b、5、6、7、9 |
| Qiushi Huang（25668904） | 数据库 + 商品 + 管理员后台 | 任务 1、4a、4c、6b、8、10 |
| 两人共同 | 收尾、检查、提交 | 任务 11–14 |

# 二、Xuyu Zhang（26025395）详细职责

## 2.1  项目基础初始化（任务 2 + 任务 5）

后端：

- backend/requirements.txt — 所有 Python 依赖包列表

- backend/database.py — 数据库连接配置，SQLAlchemy 引擎和 get_db() 依赖函数

- backend/main.py — FastAPI 应用入口，CORS 从 .env 读取，注册四个路由器

前端：

- frontend/src/main.jsx — React 应用入口，包裹 BrowserRouter 和 AuthProvider

- frontend/src/App.jsx — 路由表，含 PrivateRoute / AdminRoute 守卫，以及 catch-all 兜底路由

- frontend/src/index.css — 全局 CSS 变量（含色值和响应式断点），禁止 inline style

## 2.2  用户认证（任务 3）

后端：

- backend/models/user.py — User ORM 模型，映射 users 表

- backend/schemas/user.py — 5 个 Pydantic 类：

  - UserRegister：用户名最短 3 位，密码最短 6 位

  - UserLogin：邮箱 + 密码

  - UserUpdate：可选字段，用于修改资料

  - UserOut：返回给前端的用户信息（不含密码）

  - Token：登录/注册成功后返回的 JWT + 用户信息

- backend/auth/jwt.py — 密码哈希、验证、生成/解析 token、get_current_user、require_admin

- backend/routers/auth.py — 注册和登录接口；db.flush() 在提交前获取新用户 ID 以创建空购物车

前端：

- frontend/src/context/AuthContext.jsx — 全局认证状态，login() / logout()，从 localStorage 初始化

- frontend/src/services/api.js — 统一 fetch 封装，自动附加 Bearer token，统一错误处理

- frontend/src/services/authService.js — 注册和登录接口封装

- frontend/src/pages/LoginPage.jsx — 登录表单，错误行内显示

- frontend/src/pages/RegisterPage.jsx — 注册表单，结构同登录页

## 2.3  购物车（任务 4b + 任务 9）

后端：

- backend/models/cart.py — ShoppingCart 和 CartItem 两个 ORM 模型

- backend/schemas/cart.py — CartItemAdd、CartItemUpdate、CartItemOut、CartOut、UserCartOut

- backend/routers/cart.py — 5 个接口：查看购物车、加入商品（合并重复）、修改数量（≤0 自动删除）、删除条目、管理员查看所有购物车（joinedload 优化）

前端：

- frontend/src/services/cartService.js — 购物车增删改查及管理员接口封装

- frontend/src/pages/CartPage.jsx — 购物车列表，修改数量，删除，显示总价，错误/空状态提示

- frontend/src/pages/ProfilePage.jsx — 展示用户信息，支持通过 PUT /users/me 更新用户名或邮箱

## 2.4  导航栏（任务 7）

- frontend/src/components/Navbar.jsx — 根据登录状态显示不同项；admin 额外显示 Admin 链接；登出跳转登录页

# 三、Qiushi Huang（25668904）详细职责

## 3.1  数据库设计（任务 1）

- database/schema.sql — 创建 4 张表，含所有外键约束和联合唯一约束

- database/seed.sql — 初始管理员账号（任务 12 替换真实哈希）+ 5 件示例商品

## 3.2  商品模块（任务 4a + 任务 6b + 任务 8）

后端：

- backend/models/product.py — Product ORM 模型，映射 products 表

- backend/schemas/product.py — ProductCreate、ProductUpdate（所有字段可选）、ProductOut

- backend/routers/products.py — 5 个接口：列表（含 ?q= 模糊搜索）、单个、管理员创建/更新/删除

前端：

- frontend/src/services/productService.js — 商品列表（含搜索参数）、创建、更新、删除封装

- frontend/src/hooks/useSearch.js — 自定义 Hook，300ms 防抖，含加载和错误状态

- frontend/src/components/ProductCard.jsx — 商品卡片：图片、名称、价格、库存；Add to Cart 按钮

- frontend/src/pages/HomePage.jsx — 搜索框 + 商品网格，含加载/错误/空结果三种状态

## 3.3  管理员后台（任务 4c + 任务 10）

后端：

- backend/routers/users.py — 4 个接口：查看/更新自己资料，管理员查看/删除用户（含防止删除自己）

前端：

- frontend/src/pages/AdminProductsPage.jsx — 商品管理：列表 + 新增表单 + 行内编辑 + 删除确认

- frontend/src/pages/AdminUsersPage.jsx — 用户管理：列表 + 删除（不能删除自己）

- frontend/src/pages/AdminCartsPage.jsx — 查看所有用户的购物车（只读）

# 四、两人共同负责（任务 11–14）

| 任务 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务 11 | 审查所有页面的错误处理和加载状态 |
| 任务 12 | 生成真实 bcrypt 哈希替换 seed.sql 中的占位符 |
| 任务 13 | 最终核对 README（标题、技术栈、目录结构、分工表） |
| 任务 14 | 导出数据库、检查提交清单、录制视频演示 |

# 五、协作注意事项

## 5.1  开发依赖顺序

必须按以下顺序开始，不可跳过：

① Qiushi 完成数据库 Schema（任务 1）  →  ② Xuyu 搭建 FastAPI 框架（任务 2）  →  ③ 并行开发各自模块

## 5.2  接口约定（开始写代码前必须对齐）

- 所有接口的 URL 路径和 HTTP 方法

- 统一认证方式：Authorization: Bearer <token> 请求头

- 错误响应格式：{"detail": "错误信息"} — FastAPI 默认格式

## 5.3  提交身份规范（影响评分）

每位成员的文件必须用各自的 GitHub 身份提交和推送。

Xuyu 提交：使用 Xuyu 的 git config + Xuyu 的 token（默认）

Qiushi 提交：切换 git config 到 Qiushi 的姓名和邮箱 → commit → 用 Qiushi 的 token 推送 → 立即切回 Xuyu

原因：GitHub 每个 commit 同时记录 author 和 committer 两个字段，token 不对会显示两人名字不一致，评分老师可以直接看出来。

## 5.4  Git 基本规范

- 每完成一个任务提交一次，commit message 必须有意义（feat: / fix: / chore: / docs:）

- 每个源码文件第一行必须有 Authors 签名注释

- `.env` 文件绝对不提交到 GitHub

# 六、文件归属速查表

蓝色 = Xuyu Zhang，绿色 = Qiushi Huang

| 文件路径 | 负责人 |
| --- | --- |
| database/schema.sql | Qiushi |
| database/seed.sql | Qiushi |
| backend/requirements.txt | Xuyu |
| backend/database.py | Xuyu |
| backend/main.py | Xuyu |
| backend/auth/jwt.py | Xuyu |
| backend/routers/auth.py | Xuyu |
| backend/routers/products.py | Qiushi |
| backend/routers/cart.py | Xuyu |
| backend/routers/users.py | Qiushi |
| backend/models/user.py | Xuyu |
| backend/models/product.py | Qiushi |
| backend/models/cart.py | Xuyu |
| backend/schemas/user.py | Xuyu |
| backend/schemas/product.py | Qiushi |
| backend/schemas/cart.py | Xuyu |
| frontend/src/main.jsx | Xuyu |
| frontend/src/App.jsx | Xuyu |
| frontend/src/index.css | Xuyu |
| frontend/src/context/AuthContext.jsx | Xuyu |
| frontend/src/services/api.js | Xuyu |
| frontend/src/services/authService.js | Xuyu |
| frontend/src/services/productService.js | Qiushi |
| frontend/src/services/cartService.js | Xuyu |
| frontend/src/hooks/useSearch.js | Qiushi |
| frontend/src/components/Navbar.jsx | Xuyu |
| frontend/src/components/ProductCard.jsx | Qiushi |
| frontend/src/pages/LoginPage.jsx | Xuyu |
| frontend/src/pages/RegisterPage.jsx | Xuyu |
| frontend/src/pages/HomePage.jsx | Qiushi |
| frontend/src/pages/CartPage.jsx | Xuyu |
| frontend/src/pages/ProfilePage.jsx | Xuyu |
| frontend/src/pages/AdminProductsPage.jsx | Qiushi |
| frontend/src/pages/AdminUsersPage.jsx | Qiushi |
| frontend/src/pages/AdminCartsPage.jsx | Qiushi |